PROJECT CHARTER

FORTRESS-AI

Framework Ofensivo de Red, Testing, Respuesta y Seguridad con Inteligencia Artificial

Autor y Project Lead

Angel Damian Malvaiz González

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

Ingeniería en Redes Inteligentes y Ciberseguridad

Educación Dual — Continental Tire, México

Versión 1.0 · 21 de abril de 2026

Duración prevista: 12 meses (Abril 2026 — Abril 2027)

# Información del documento

| Código de proyecto | FORTRESS-AI-2026 |
| --- | --- |
| Versión del documento | 1.0 |
| Fecha de emisión | 21 de abril de 2026 |
| Autor / Project Lead | Ángel Damián Malvaiz González |
| Institución académica | Universidad Tecnológica del Valle de Toluca (UTVT) |
| Programa | Ingeniería en Redes Inteligentes y Ciberseguridad |
| Duración prevista | 12 meses (Abril 2026 — Abril 2027) |
| Estado | En ejecución — Fase 1, Semana 2 |
| Repositorio | https://github.com/DamianMalvaiz/FORTRESS-AI |

# 1. Resumen ejecutivo

FORTRESS-AI es un proyecto académico-profesional de 12 meses que construye desde cero la infraestructura IT completa de un banco regional mexicano ficticio (BNF — Banco Nacional Ficticio S.A.) y ejecuta sobre ella operaciones de seguridad ofensiva de nivel consultoría profesional.

El proyecto cubre el ciclo completo de una operación de seguridad: diseño y despliegue de infraestructura empresarial, ejecución de pentests con metodología PTES, detección desde un SOC con SIEM, análisis forense post-incidente (DFIR) y generación de reportes ejecutivos y técnicos con apoyo de inteligencia artificial.

El resultado final es un portafolio técnico de nivel consultoría que demuestra capacidades integrales de infraestructura, red team, blue team, forense digital y automatización con IA, generando diferenciación real frente a perfiles que solo cubren un dominio aislado.

# 2. Justificación y caso de negocio

## 2.1 Contexto académico

El programa de Ingeniería en Redes Inteligentes y Ciberseguridad de la UTVT requiere un proyecto integrador que cubra las 16 materias principales del plan de estudios. FORTRESS-AI fue diseñado para mapear directamente a estas materias, convirtiéndolas en un único entregable cohesivo en lugar de proyectos fragmentados.

## 2.2 Contexto profesional

El sector financiero mexicano es el que más invierte en ciberseguridad en el país y representa el mercado principal de consultoras como Scitum, IQsec y Totalsec — empresas objetivo del autor tras graduación. Un proyecto que simule una infraestructura bancaria real con contexto regulatorio mexicano (CNBV, SPEI, PCI-DSS) genera diferenciación directa en procesos de selección técnica.

## 2.3 Problema que resuelve

La mayoría de perfiles junior en ciberseguridad presentan en su portafolio máquinas de CTF aisladas sin contexto empresarial, scripts sueltos sin integración en una operación real, y reportes genéricos sin formato profesional ni cadena de custodia. FORTRESS-AI resuelve esto mediante un proyecto único que demuestra capacidades end-to-end en un escenario empresarial, documentado a nivel consultoría.

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo general

Diseñar, desplegar, atacar, defender, analizar forense y documentar profesionalmente la infraestructura IT completa de una organización bancaria simulada, integrando inteligencia artificial como capa operativa de análisis y reporte.

## 3.2 Objetivos específicos

- Desplegar una infraestructura virtualizada segmentada que replique fielmente una red empresarial bancaria, incluyendo Active Directory, servicios web, bases de datos, sistemas legacy y extensión a nube híbrida AWS.

- Configurar un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) funcional con SIEM, IDS/IPS y HIDS capaz de detectar y correlacionar eventos en tiempo real.

- Ejecutar tres ciclos completos de pentest bajo metodología PTES, cubriendo compromiso de Active Directory, exfiltración de datos y ataques desde nube.

- Realizar análisis forense digital (DFIR) de cada escenario atacado, con reconstrucción de timeline, cadena de custodia y evidencia admisible.

- Integrar un motor de inteligencia artificial basado en la API de Anthropic para clasificación automática de alertas SIEM, detección de anomalías y generación asistida de reportes.

- Producir documentación técnica y ejecutiva a nivel consultoría (reportes PTES con CVSS, políticas ISO 27001, procedimientos DFIR).

- Obtener la certificación eJPT al cierre de Fase 2 y CompTIA Security+ al cierre de Fase 4.

# 4. Alcance

## 4.1 Incluido en el alcance

### Infraestructura

- 10 máquinas virtuales sobre KVM/QEMU distribuidas en 5 zonas de red segmentadas.

- Firewall central pfSense CE 2.7 con reglas inter-zona documentadas.

- Active Directory con dominio fortress.bnf.local y más de 200 objetos (usuarios, grupos, equipos).

- Servicios web, bases de datos PostgreSQL, servidores de archivos, sistemas legacy (Windows 7).

- Extensión híbrida a AWS (EC2, S3, IAM, CloudTrail, VPC) dentro de free tier.

### Operaciones ofensivas — 3 escenarios PTES

- Escenario 1: Compromiso de AD (Kerberoasting → Lateral Movement → DCSync).

- Escenario 2: Exfiltración de datos de clientes (Web App → DB → Extracción).

- Escenario 3: Ataque desde nube (AWS misconfiguration → Pivot a red interna).

### Operaciones defensivas

- SIEM Security Onion 2.4 con Zeek, Suricata y Kibana.

- HIDS Wazuh con políticas de monitoreo personalizadas.

- Splunk Free con licencia educativa UTVT.

- Dashboards de Power BI sobre datos del SIEM.

### Análisis forense (DFIR)

- Procedimientos documentados por escenario.

- Cadena de custodia de evidencia digital.

- Análisis de artefactos en memoria, disco, red y logs.

### Inteligencia artificial

- Clasificador de alertas SIEM (triage automatizado).

- Detector de anomalías sobre logs Zeek y Wazuh.

- Generador asistido de borradores de reportes.

### Documentación

- Reportes pentest formato PTES con scoring CVSS y recomendaciones de remediación.

- Reportes DFIR con cadena de custodia y timeline.

- Resúmenes ejecutivos para stakeholders no técnicos.

- Política de seguridad ISO 27001 aplicada al contexto BNF.

- Architecture Decision Records (ADR) para decisiones técnicas clave.

- Manuales de operación por componente.

## 4.2 Fuera del alcance

- Sistemas reales en producción de terceros. El proyecto se ejecuta 100% sobre infraestructura propia y aislada.

- Desarrollo de malware original o herramientas ofensivas desde cero. Se usan herramientas estándar (Metasploit, Impacket, etc).

- Ataques a proveedores reales de nube fuera del free tier propio de AWS del autor.

- Certificaciones CRTO y OSCP. Quedan en el roadmap post-proyecto como evolución natural.

- Auditoría formal externa de los entregables.

- Operación continua del SOC fuera de las ventanas programadas de pentest.

# 5. Entregables principales

## Fase 1 — Infraestructura (Meses 1–3)

- Infraestructura virtualizada operativa con 10 VMs en 5 zonas segmentadas.

- Dominio Active Directory fortress.bnf.local con 200+ objetos.

- Extensión híbrida AWS desplegada y operativa.

- Diagramas de topología de red en draw.io.

- Documentación completa del despliegue.

- Video demo de la infraestructura.

## Fase 2 — SOC y automatización (Meses 4–6)

- SIEM Security Onion funcional con reglas personalizadas.

- Scripts de automatización en Python, Bash y Ansible.

- Dashboard Power BI sobre datos del SIEM.

- Política de seguridad ISO 27001 aplicada a BNF.

- Certificación eJPT obtenida.

## Fase 3 — Pentest y forense (Meses 7–10)

- 3 reportes pentest PTES completos con scoring CVSS y remediación.

- 3 reportes DFIR con cadena de custodia y timeline de ataque.

- Pruebas de concepto publicadas en GitHub.

- Evidencia digital organizada por escenario.

## Fase 4 — IA y cierre (Meses 11–12)

- Motor IA operativo (clasificador, detector de anomalías, generador de reportes).

- Repositorio GitHub final con documentación completa.

- Artículo académico describiendo la metodología.

- Video demo del proyecto completo.

- Presentación ejecutiva para defensa académica.

- Certificación CompTIA Security+ obtenida.

# 6. Hitos principales

| # | Hito | Fecha objetivo |
| --- | --- | --- |
| M1 | Infraestructura base desplegada (pfSense + AD + 5 zonas) | Mes 2 |
| M2 | Fase 1 completada — lab operativo y documentado | Mes 3 |
| M3 | SOC funcional con SIEM detectando eventos simulados | Mes 5 |
| M4 | Certificación eJPT aprobada | Mes 6 |
| M5 | Escenario 1 de pentest ejecutado y reportado (AD) | Mes 7 |
| M6 | Escenario 2 de pentest ejecutado y reportado (Datos) | Mes 8 |
| M7 | Escenario 3 de pentest ejecutado y reportado (Cloud) | Mes 9 |
| M8 | Motor IA integrado y operativo sobre datos reales del lab | Mes 11 |
| M9 | Presentación ejecutiva final y certificación Security+ | Mes 12 |

# 7. Cronograma de alto nivel

| Fase | Meses | Foco principal |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | 1–3 | Infraestructura base, red segmentada, AD, nube híbrida |
| Fase 2 | 4–6 | SOC, SIEM, automatización, BI, ISO 27001, eJPT |
| Fase 3 | 7–10 | 3 pentests completos + 3 análisis DFIR |
| Fase 4 | 11–12 | Motor IA, documentación final, portafolio, Security+ |

# 8. Stakeholders

| Stakeholder | Rol | Interés principal |
| --- | --- | --- |
| Ángel Damián Malvaiz González | Project Lead y ejecutor único | Desarrollo técnico, portafolio, certificaciones |
| UTVT (asesor académico) | Supervisor académico | Cumplimiento de materias del programa |
| Continental Tire | Soporte contextual (educación dual) | Aprendizaje aplicable al rol L1/L2 |
| Scitum / IQsec / Totalsec | Empleadores objetivo potenciales | Evaluación post-graduación |

# 9. Recursos

## 9.1 Recursos humanos

- Ejecutor único: Ángel Damián Malvaiz González.

- Dedicación estimada: 15–25 horas/semana combinando estudio, práctica y documentación.

## 9.2 Hardware

| Componente | Especificación |
| --- | --- |
| Servidor dedicado | Acer Nitro V15 — Ryzen (24 vCPU), 32 GB RAM |
| Disco OS servidor | KIOXIA 512 GB (Ubuntu Server 24.04 LTS) |
| Disco secundario | WD 512 GB (Windows 11 uso personal) |
| Estación de trabajo | Windows 11 / Mac (planeado a partir de Mes 3) |

## 9.3 Software y licencias

Todos los componentes se ejecutan con licencias gratuitas, open source o educativas.

| Categoría | Herramienta | Licencia |
| --- | --- | --- |
| SO servidor | Ubuntu Server 24.04 LTS | Open source |
| Hipervisor | KVM/QEMU + libvirt | Open source |
| Firewall | pfSense CE 2.7 | Open source |
| Ofensivo | Kali, Metasploit, Impacket, Burp | Open source / Community |
| SOC | Security Onion, Wazuh, ELK | Open source |
| SIEM comercial | Splunk Free | Educativa UTVT |
| Windows Server 2019 | Microsoft Evaluation Center | 180 días evaluación |
| Cloud | AWS Free Tier | Gratuito 12 meses |
| BI | Power BI Desktop | Gratuito |
| IA | Anthropic API (Claude) | Pago por uso (bajo costo) |

## 9.4 Presupuesto estimado

| Concepto | Monto (MXN) |
| --- | --- |
| API Anthropic (Claude) | ~$500 |
| Dominios / hosting adicional (opcional) | ~$300 |
| Contingencia | ~$500 |
| Total estimado | ~$1,300 MXN |

# 10. Supuestos

- La máquina Acer Nitro V15 mantendrá su capacidad operativa durante los 12 meses del proyecto.

- El acceso al programa AWS Free Tier estará disponible durante al menos 12 meses desde la activación.

- Las licencias de evaluación de Microsoft y educativa de Splunk permanecerán accesibles.

- El autor mantendrá disponibilidad mínima de 15 horas/semana para el proyecto, en paralelo con trabajo en Continental Tire y estudios UTVT.

- La API de Anthropic mantendrá acceso razonable y costos dentro del presupuesto.

- No se requiere autorización legal externa ya que todos los sistemas atacados son propios y aislados.

# 11. Restricciones

- Presupuesto: proyecto debe ejecutarse con costo cercano a cero (solo consumo bajo de API).

- Hardware único: toda la infraestructura debe correr en una sola máquina con 32 GB RAM como límite superior.

- Tiempo: plazo fijo de 12 meses alineado a graduación de mayo de 2027.

- Aislamiento: el lab nunca puede exponer servicios vulnerables a Internet público.

- Ejecutor único: toda la carga operativa recae en el autor; no hay equipo de soporte.

- Compatibilidad académica: entregables deben mapear a materias específicas del programa UTVT.

# 12. Riesgos principales

Identificación de riesgos con probabilidad, impacto y estrategia de mitigación. El registro de riesgos se mantiene vivo durante la ejecución del proyecto.

| # | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Fallo de hardware del servidor principal | Media | Alto | Backups automáticos a disco externo; documentación de reinstalación rápida |
| R2 | Insuficiencia de RAM al correr múltiples VMs pesadas concurrentes | Alta | Medio | Encender solo VMs necesarias por escenario; ajustar RAM dinámicamente |
| R3 | Consumo excesivo de API Anthropic fuera de presupuesto | Media | Bajo | Rate limiting en código; logging de tokens; fallback a modelos locales |
| R4 | Carga laboral en Continental Tire reduce tiempo disponible | Media | Medio | Planificación semanal fija; sprints de fin de semana para hitos grandes |
| R5 | Cambios en licencias de software (Splunk, AWS, MS Evaluation) | Baja | Medio | Alternativas open source identificadas para cada componente |
| R6 | Scope creep — tendencia a agregar demasiado al proyecto | Alta | Alto | Charter como referencia fija; cambios registrados como ADRs |
| R7 | Pérdida de evidencia forense por manejo incorrecto | Baja | Alto | Snapshots KVM antes de cada pentest; procedimientos DFIR documentados |
| R8 | Configuración incorrecta de aislamiento de red expone el lab | Baja | Crítico | Revisión de reglas pfSense por fase; pruebas de aislamiento documentadas |

# 13. Criterios de éxito

El proyecto será considerado exitoso si al cumplirse los 12 meses:

- La infraestructura BNF está desplegada, documentada y operativa.

- Los 3 escenarios de pentest fueron ejecutados y reportados con metodología PTES.

- Cada pentest tiene un análisis DFIR correspondiente con cadena de custodia.

- El SIEM detectó y registró eventos de los pentests en logs disponibles.

- El motor de IA genera salidas útiles sobre alertas reales del SIEM.

- El repositorio GitHub está público, ordenado y con documentación completa.

- El autor obtuvo al menos la certificación eJPT (meta mínima); idealmente también Security+.

- El proyecto fue presentado y defendido académicamente ante la UTVT.

- El portafolio resultante es utilizable en procesos de selección de Scitum, IQsec o Totalsec.

# 14. Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-04-21 | Angel Damian Malvaiz González | Emisión inicial del Project Charter |

# 15. Aprobación

Al firmar este documento, los stakeholders reconocen el alcance, objetivos, cronograma y criterios de éxito definidos para FORTRESS-AI.

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Lead | Ángel Damián Malvaiz González | _________________ | _________ |
| Asesor académico UTVT | _________________ | _________________ | _________ |

"The best way to defend a system is to understand exactly how it gets attacked."